猫咖点单系统

结项报告

| 项目名称 | 猫咖点单系统（Cat Café Ordering System） |
| --- | --- |
| 项目编号 | 103D |
| 本文件标识符 | Company-Project-PCM-REVIEW |
| 项目承担部门 |  |
| 项目经理 | 刘祖铭 石家桢 杨文轩 陈际宇 |
| 立项时间 | 2025年9月 |
| 开发完成时间 | 2026年5月 |
| 结项评审时间 | 2026年5月25日 |

机构公开信息

目 录

1. 项目综合评估	3

1.1 项目完成情况评估	3

1.2 项目质量评估	4

1.3 项目的市场价值	5

1.4 项目开发来带的个人成长	6

2. 经验教训总结	7

1. 项目综合评估

本项目原计划开发一个面向猫咖场景的智能点单系统，包含用户、猫咪、商品、订单、评论、点赞六大功能模块，覆盖 Web 前端和 Android 移动端两个客户端，后端基于Python FastAPI 框架提供 RESTful API。

实际交付成果：后端 39 个 API 接口全部完成并通过测试，Web 前端完整可用，Android 客户端完成用户端闭环流程。数据库 6 张表设计合理，经实际运行验证稳定。

1.1 项目完成情况评估

| 计划 | 实际完成情况 |
| --- | --- |
| 设计 user / catinformation / product / orders / comment / likes 六张表，使用 init.sql 手动建表，MySQL 8.0 数据库。 | 按期完成。六张表结构经多轮迭代优化（新增 userPhone、userAvatar 字段；orders 引入 batchNo 批次机制支持多商品下单；comment 采用 targetType +targetId 软引用设计同时评商品和猫咪；product 新增 status 字段支持下架而非硬删除）。init.sql 同步更新，另附迁移脚本 migrate_add_userphone.sql。 |
| 注册、登录、修改个人信息、修改密码、找回密码、注销账户、管理员查看用户列表、管理员删除用户，共 8 个接口。 | 完成 12 个接口，超出计划。新增：短信验证码发送、手机号验证码重置密码、管理员编辑用户信息、登录支持手机号/用户名双模式。密码 bcrypt 哈希存储，JWT 令牌认证，手机号/生日格式校验完善。 |
| 猫咪列表查看、详情查看、管理员新增/修改/删除猫咪信息，共 5 个接口。 | 完成 6 个接口，超出计划。新增：管理员查看全部猫咪（含休息中）接口，支持 status 筛选和 keyword 模糊搜索。猫咪列表支持按点赞数排序。 |
| 商品列表查看、详情查看、管理员上架/下架/修改商品信息，共 5 个接口。 | 完成 7 个接口，超出计划。新增：管理员查看全部商品（含下架）接口、管理员删除商品接口（有历史订单时自动改为下架而非硬删除）。支持 category 筛选、keyword 搜索、按点赞数排序。价格使用 Decimal 类型精确存储。 |
| 下单、查看订单列表、查看订单详情、修改订单、删除订单，共 5 个接口。 | 完成 6 个接口，超出计划。新增：管理员查看全体订单接口。batchNo 批次机制支持多商品一次下单并聚合展示；库存自动扣减与恢复；用户可取消未支付订单；普通用户只能删除终态订单。订单快照用户名和手机号。 |
| 发表评论、查看评论、审核评论、删除评论，共 4 个接口。 | 完成 5 个接口，超出计划。新增：管理员查看全部评论接口（含待审核/已拒绝）。targetType + targetId 设计使一套接口同时支持商品评论和猫咪评论；评论发表后默认待审核，审核通过后公开可见；删除评论时同步清理关联点赞。 |
| 点赞、取消点赞、查看我的点赞，共 3 个接口。 | 完成 3 个接口，按计划完成。采用 likeType + objectId 软引用设计，联合 唯一索引防重复点赞；支持商品、评论、猫咪三种类型点赞；取消点赞时校验本人身份。各模块列表/详情接口均补齐 likeCount 真实统计。 |
| 基于 Vue.js + Element Plus 构建，覆盖用户端和管理员端全部页面。 | 按期完成。用户端包含首页（猫咪画廊）、猫咪浏览、商品浏览、购物下单、我的订单、我的点赞、个人资料、评论互动等页面；管理员端包含用户管理、 猫咪管理、商品管理、订单管理、评论审核等页面。实现淡橙色主题、红心点赞图标、头像上传、全模块搜索与排序等交互细节。 |
| Android Studio 开发，实现顾客端闭环（登录→浏览→下单→订单→点赞/评论 →个人资料）。 | 按期完成。实现首页/服务页业务、点赞交互、评论登录跳转、购物车 UI、 个人资料页、演示图片资源等功能。使用 Retrofit 对接后端 API，JWT Token认证，Android Emulator 通过 10.0.2.2 访问本机后端。 |

1.2 项目质量评估

| 主要质量属性 | 评估 |
| --- | --- |
| 正确性 | 优秀。各 API 接口经 curl 命令和 Swagger UI（/docs）逐一手工测试验证，覆盖正常流程和异常分支（404/401/403/409/422 等状态码）。前端页面经实际浏览器操作测试，注册→登录→浏览→下单→查看订单→点赞评论→个人资料修改的端到端流程完整可跑通。 订单库存扣减与恢复逻辑经专门验证，确保不会出现超卖或库存丢失。软引用场景（删除猫咪/商品/评论时关联点赞的清理）经专项排查与修复，避免残留脏数据。测试账号体系（管理员 + 多个普通用户）覆盖了权限校验的各条路径。 |
| 健壮性 | 优秀。后端各接口均包含输入校验层（Pydantic Schema），对必填字段、字段长度、数值范围、手机号格式、生日日期合法性等进行约束，非法输入在到达业务逻辑前即被拦截并返回错误。唯一约束冲突（重复注册、重复点赞）由应用层 + 数据库层双重保障。前端表单同样实施了正则校验和交互提示，减少无效请求。 |
| 可靠性 | 良好。FastAPI + Uvicorn 组合在单机部署场景下运行稳定，开发期间长期保持后端服务不中断。数据库使用 MySQL 8.0，具备 ACID 事务保障，订单下单操作（扣库存 + 写订单）在同一事务中完成，确保数据一致性。 |
| 性能，效率 | 优秀。FastAPI 异步框架本身具备较高的并发处理能力。各列表接口支持 skip/limit 分页，避免全量返回。点赞数统计使用批量查询（一次 SQL 查出所有对象 ID 对应的点赞数）。数据库对高频查询字段（如 orderStatus、userId）建有索引。 |
| 易用性 | 优秀。Web 前端用户界面简洁直观，猫咪照片画廊式展示增强视觉吸引力；红心点赞图标直观表达情感；下单弹窗一站式完成商品选择、数量、付款方式、联系方式填写；各列表页 面均有搜索框和筛选下拉，方便快速定位。管理员后台提供完整的 CRUD 操作入口。Android 客户端适配移动端交互习惯。 |
| 清晰性 | 优秀。后端代码结构清晰，采用 FastAPI 标准的分层架构：models（ORM 映射）→ schemas（数据校验）→ routers（业务逻辑）→ main（路由注册）。各模块独立文件，职责单一。开发日志（开发日志.md、开发日志2.md）详细记录了设计决策、API说明、变更历史和 bug 修复，便于后续维护者快速了解项目。 |
| 安全性 | 良好。用户密码使用 bcrypt 算法哈希存储（passlib 库），不在数据库中存明文。JWT 令牌认证 + 签名防篡改，含过期时间。管理员接口均有权限守卫（get_current_admin 依赖注入），非管理员访问返回 403。评论发表时 userId 从 token 中获取而非信任客户端传参，防伪造。注销账户时自动清理关联数据。 |
| 可扩展性 | 优秀。后端采用 FastAPI 的 APIRouter + prefix 机制，新增模块只需添加新的 router 文件并在 main.py 中注册即可。comment 的 targetType + targetId 和 likes 的 likeType + objectId 软引用设计使评论和点赞能力可轻松扩展到新的实体类型，无需改表结构。代码未与特定前端框架耦合，API 可同时服务 Web、Android、第三方对接。 |
| 兼容性 | 优秀。Web 前端基于 Vite + Vue 3 + Element Plus，在 Chrome 和 Edge 最新版本上测试通过。提供 .env.example 模板，新环境可快速搭建。init.sql 包含完整 DDL，不依赖SQLAlchemy create_all，可直接在任何 MySQL 8.0 实例上建表。 |
| 可移植性 | 优秀。后端基于 Python 3.12+，依赖清单在 requirements.txt 中完整列出，通过 pip install 即可复现环境。虚拟环境隔离（venv）。数据库脚本使用标准 SQL，不依赖 MySQL特有语法（除排序规则 utf8mb4_unicode_ci 外）。Web 前端通过 npm install + npm run dev 即可启动。Android 项目使用 Gradle 构建，标准 Android Studio 导入即可。 |

1.3 项目的市场价值

本项目打造的猫咖智能点单系统以"猫咪个性故事化"为核心理念，具备以下市场价值：

(1) 解决实际痛点

传统猫咖点单系统中猫咪信息呈现单一（仅名字、品种、年龄），顾客面对多只猫咪难以快速决策。本系统通过个性化数字名片（性格标签、趣味战绩、照片画廊）让猫咪形象更鲜活，帮助顾客更快建立情感联结，减少决策犹豫，提升点单转化率。

(2) 降低商家运营成本

系统将猫咪信息管理、商品上下架、订单处理、评论审核整合在一个平台，减少人工管理成本。订单批次机制支持多商品一次下单，提升收银效率。对于中小型猫咖而言，该系统的功能覆盖面基本满足日常运营需求。

(3) 传递关爱动物理念

系统注重猫咪个性化呈现，将猫咪从被动的"服务提供者"转化为具有"个性 IP"的情感联结纽带，引导顾客以更负责任、更关爱动物的方式与猫咪互动。

(4) 双端覆盖扩大用户触达

Web 端适合店内大屏展示和后台管理，Android 端方便顾客手机扫码自助点单，双端覆盖适应不同使用场景。

(5) 课题研究价值

本项目覆盖了需求获取→需求分析→系统设计→数据库设计→后端开发→Web 前端→Android 移动端→测试→部署的完整软件工程生命周期，是一个较为完整的示例，体现了"软件工程原理与应用"课程的核心知识点。

1.4 项目开发来带的个人成长

2. 经验教训总结

提示：结项评审委员会和项目成员们共同总结经验教训，并以文档的形式保存下来，在机构内共享，使集体受益。

| 序号 | 经验教训 |
| --- | --- |
| 1 | 需求文档中的用例描述与最终实现之间要保持可追溯性。本项目中需求获取报告定义了多个用例，但部分用例在实现阶段被合并或调整（如"取消订单"改为"修改订单状态"的子操作），应在需求跟踪矩阵中记录这些变化，避免后期评审时产生"需求未实现"的误解。 |
| 2 | 前后端接口约定应尽早确定并以可执行的形式（如 OpenAPI/Swagger 文档）固化。本项目后端使用 FastAPI 自带的 /docs 作为接口文档，但前端同学初期仍通过口头沟通确认字段名，导致 CatsList.vue 中字段名（id/name/age）与 API 实际返回（catId/catName/breed）不一致的 bug。应从一开始就引导前端同学习惯查阅 /docs 页面，减少沟通误差。 |
| 3 | 管理员后台接口不要等到最后集中补充。本项目最初按"用户端需要什么就写什么"的思路开发，后期发现管理员后台页面需要查看全量数据（含下架商品、休息中猫咪、待审核评论等），集中补充了 8 个管理员专用接口。如果在设计阶段就规划完整的管理员视角 API，开发节奏会更均匀。 |
| 4 | 密码等敏感信息必须从项目初期就排除在版本控制之外。本项目使用 .env 文件存储数据库密码和 JWT 密钥，并在 .gitignore 中排除，同时提供 .env.example 模板供组员复制填写。这一做法有效避免了密码泄露。但仍需注意：JWT 密钥应使用随机生成的强密钥而非可猜测的字符串，本项目的示例密钥强度不足。 |
| 5 | 四人团队中"一个人负责一个完整模块"比"按层次分工"更适合课设场景。本项目按模块划分（每人负责几个模块的前后端），而非按层划分（专人写前端、专人写数据库），降低了模块间的沟通成本，每个人都能体验从数据库到接口的完整链路。但代价是代码风格不够统一（如字段命名习惯、错误处理方式各异），建议在项目初期统一编码规范文档。 |
| 6 | 开发日志的记录时机应当及时，"当天做完当天写"。本项目开发日志详细记录了设计决策、变更历史和 bug 修复过程，在撰写本结项报告时提供了极大的便利。 但部分日志是在功能完成后补写的，细节有所遗漏。建议养成"提交代码即更新日志"的习惯。 |
| 7 | 项目初期对用户手机号字段的必要性认识不足，导致在开发中期才新增 userPhone 字段和相关迁移。教训：需求获取阶段应对"用户画像"相关的核心字段（手机号、头像等）做充分讨论和确认，避免后期返工。 |
| 8 | Web 前端和 Android 客户端共用同一套后端 API 是本项目的正确决策。避免了为不同客户端维护多套接口的重复工作，也保证了业务逻辑的一致性。后续类似项目应坚持"一套 API 服务多端"的架构原则。 |
| 9 | 软引用（无外键约束的 ID 引用）给了设计灵活性，但也带来了数据一致性的隐患。本项目经历了"删除评论后点赞残留""删除猫咪后评论点赞未清理"等多次软引用相关的 bug 修复，最终通过统一的 cleanup.py 辅助模块规范化清理流程。教训：使用软引用的地方应在设计文档中标注，并在编码阶段就建立对应的清理机制，不要等到发现脏数据再修补。 |