# 猫咖点单系统 — 项目计划

# 一、项目概况

项目名称：猫咖点单系统（Cat Café Ordering System）

项目类型：综合课程设计

开发团队：4 人（队员 A/B/C/D）

项目周期：2026 年 5 月（约 3 周）

项目定位：面向猫咖顾客的手机点单与管理后台系统，覆盖浏览猫咪/商品、下单、评论点赞、个人信息管理全流程。

# 二、技术选型

| 层面 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.13 + FastAPI 0.115 | RESTful API，JWT 认证，SQLAlchemy ORM |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 6 张表，手动 init.sql 建表 |
| Android 端 | Java + Retrofit + Glide | 顾客端闭环，4 Tab 底部导航 |
| Web 管理端 | Vue 3 + Element Plus + Vite | 管理员后台 + 顾客 Web 端 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 阿里云 ECS Ubuntu 24.04 |
| 版本控制 | Git + GitHub | docker-deploy 分支 |

# 三、人员分工

| 队员 | 职责 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| A（组长） | 订单模块后端 + Android 全部 | 6 个订单接口 / Android 4 Tab 全部页面 / 购物车 / 点赞评论 / 个人资料 |
| B | 用户模块 + 猫咪模块后端 | 用户注册登录 / 密码重置 / 短信验证 / 猫咪 CRUD |
| C | Web 前端全部 | Vue 3 前端 — 用户端（首页/猫咪/商品/订单/点赞/资料）+ 管理端（用户/商品/猫咪/评论/订单） |
| D | 商品模块 + 评论模块 + 点赞模块后端 | 商品 CRUD / 评论审核 / 点赞 toggle |

# 四、里程碑计划

| 阶段 | 时间 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库设计 | 5/10-5/12 | 6 张表 DDL + init.sql + 演示数据 | [OK] 完成 |
| 后端 API 开发 | 5/12-5/19 | 39 个接口（公开/登录/管理员） | [OK] 完成 |
| Web 前端开发 | 5/14-5/19 | 用户端 + 管理端全部页面 | [OK] 完成 |
| Android 开发 | 5/20-5/22 | 顾客端全部功能 + UI 优化 | [OK] 完成 |
| 文件上传 | 5/21 | 图片上传接口 + 前端文件选择器 | [OK] 完成 |
| Docker 部署 | 5/21 | 容器化 + 阿里云生产环境 | [OK] 完成 |
| 文档收尾 | 5/22 | 四份报告 + 开发日志整理 | [OK] 完成 |

# 五、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 时间紧张（3 周） | 高 | 明确分工 + 接口先行 + 并行开发 |
| 服务器带宽有限（2核2G） | 中 | 本地 build + SCP 上传；npm 国内镜像 |
| Android 模拟器网络配置 | 低 | adb reverse 端口转发；文档化流程 |
| .doc 文件格式兼容 | 低 | 统一使用 .docx（python-docx 生成） |