机构图标

猫咖点单系统

系统测试计划

| 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | CatCafe-Project-IT-PLAN |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | V1.0 |
|  | 作 者： | 103D 刘祖铭 石家桢 杨文轩 陈际宇 |
|  | 完成日期： | 2026-5-23 |

机构公开信息

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.8/ 正在修改 | 刘祖铭 | 全体成员 | 5.19 | 根据当前后端接口、Web 端、Android 端和模板建议补充系统测试范围、测试方法、测试环境、完成准则和人员任务安排。 |
| V1.0/ 正式发布 | 刘祖铭、杨文轩 | 全体成员 | 5.24 | 系统测试计划正式发布，测试范围、测试方法、测试环境、完成准则和人员任务安排已根据当前系统实现确认，作为后续系统测试执行依据。 |

目 录

1

1. 测试范围与主要内容	4

2. 测试方法	6

3. 测试环境与测试辅助工具	7

4. 测试完成准则	8

5. 人员与任务表	9

1. 测试范围与主要内容

本项目测试范围覆盖后端 API、Web 端和 Android 端三个部分。根据项目特征，系统测试的主要内容包括以下六个方面。

1.1 功能测试

验证系统是否满足需求规格说明中定义的全部功能。

测试对象：后端 42 个 /api 接口（不含 /health）、Web 端全部页面、Android 端全部页面。后端接口范围以 backend/routers/、backend/schemas.py为准。

测试内容：

（1）用户模块：注册、登录（用户名/手机号双模式）、查看个人信息、修改个人信息、修改密码、找回密码（用户名/手机验证码两种方式）、注销账户、管理员查看用户列表（含搜索/排序/分页）、管理员编辑用户、管理员删除用户。

（2）猫咪模块：公开列表（只展示在岗猫咪）、详情查看、管理员新增猫咪、管理员修改猫咪信息、管理员删除猫咪、管理员查看全部猫咪（含休息中）、列表按点赞数排序。（3）商品模块：公开列表（只展示在售商品）、详情查看、按分类筛选、管理员上架商品、管理员下架商品、管理员修改商品信息、管理员删除商品（有历史订单时自动下架而非硬删除）、管理员查看全部商品（含下架）、列表按点赞数排序。

（4）订单模块：多商品批次下单、自动扣库存、查看自己的订单（含状态筛选和商品名搜索）、订单详情（批次聚合展示）、修改订单（顾客改联系方式、管理员改状态）、用户取消未支付订单（自动恢复库存）、删除终态订单、管理员查看全部订单。

（5）评论模块：发表评论（支持商品和猫咪两种目标类型）、查看评论（只展示审核通过的）、管理员审核评论（通过/拒绝）、删除评论（作者或管理员可删）、管理员查看全部评论（含待审核/已拒绝）。

（6）点赞模块：点赞（商品/评论/猫咪三种类型）、取消点赞（只能取消自己的）、查看我的点赞、重复点赞返回 409、各模块列表/详情的 likeCount 统计正确。（7）上传模块：管理员上传猫咪、商品、头像图片；普通用户上传头像；校验上传文件类型、上传权限、返回 URL 是否可访问，以及上传后 Web 端和 Android 端图片是否能正常展示。

1.2 健壮性测试

验证系统在异常输入和边界条件下的表现。

测试内容：

（1）输入校验：必填字段缺失时返回 422；字段长度超限时返回 422；手机号格式不合法时返回 422；生日设为未来日期时返回 422；price 为负数或零时返回 422。

（2）权限校验：未登录访问需认证接口返回 401；普通用户访问管理员接口返回 403；非作者删除他人评论/取消他人点赞返回 403。

（3）资源不存在：请求不存在的用户/猫咪/商品/订单/评论/点赞时返回 404。

（4）业务规则冲突：重复注册已存在的用户名返回 422；重复点赞返回 409；订单状态不允许当前操作时返回 400；存在未完成订单时注销账户返回 400。

（5）数据库故障：MySQL 未启动时后端返回 500，不应崩溃。

（6）软引用清理：删除猫咪时，其关联的点赞、评论、评论上的点赞全部清理；删除商品时同上；删除评论时清理关联点赞；注销用户时清理其全部关联数据。

（7）文件上传异常：上传不支持的文件类型时返回 400；普通用户尝试上传非头像类型时返回 403；未登录上传头像返回 401；未登录或普通用户访问管理员上传接口返回 401/403。

1.3 性能测试

验证关键接口的响应时间是否满足本测试计划设定的目标指标。

测试内容：

（1）服务器响应时间：/health 接口 < 1.5 秒。

（2）注册信息处理时间：POST /api/register < 2 秒。

（3）账户登录响应时间：POST /api/login < 1 秒。

（4）各查询接口（猫咪列表、商品列表、订单列表、评论列表、点赞列表）处理时间均 < 1 秒（单机，数据量 500 条以内）。

（5）下单接口 POST /api/orders（含库存扣减）< 1 秒。

测试方法：使用 curl 命令配合 time 测量，或浏览器开发者工具 Network 面板记录各请求的耗时。

1.4 用户界面测试

验证 Web 端和 Android 端的界面是否满足易用性和一致性要求。

测试内容：

（1）Web 端：页面布局正常、表单验证提示正确、弹窗交互正常、分页翻页正常、搜索筛选功能正常、红心点赞状态切换正确、头像显示正常、图片加载失败时显示占位图、淡橙色主题统一生效。

（2）Android 端：页面布局适配手机屏幕、RecyclerView 列表滚动流畅、点赞按钮状态切换正确、购物车交互正常、登录跳转逻辑正确。

（3）一致性：Web 端和 Android 端核心业务流程一致，同一账号两端数据同步。

1.5 安全性测试

验证系统的安全防护措施是否有效。

测试内容：

（1）密码安全：数据库 user 表中 userPassword 字段为 bcrypt 密文，无明文存储。

（2）认证安全：JWT Token 过期后访问需认证接口返回 401；伪造/篡改 Token 返回401。

（3）权限隔离：普通用户 Token 调用管理员接口返回 403；A 用户无法操作 B 用的

订单/评论/点赞。

（4）防伪造：评论发表时 userId 从 Token 中获取，客户端无法伪造他人身份发表评论。

（5）输入安全：SQL 注入测试（在搜索框输入 ' OR 1=1 --），ORM 参数化查询应当不受影响。

（6）上传权限安全：/api/admin/upload 只能由管理员调用，普通用户和未登录用户不能上传猫咪或商品图片；/api/upload 只能由已登录用户上传头像，不能伪造上传类型。

1.6 安装与部署测试

验证项目是否能在新环境中顺利搭建和运行。

测试内容：

（1）数据库初始化：在空白 MySQL 8.0 实例上执行 init.sql，确认 6 张表成功创建，字段类型和约束与设计一致。

（2）后端启动：复制 .env.example 为 .env，填入本地数据库连接信息，执行 pip install -r requirements.txt，启动 uvicorn，确认 /health 返回正常。

（3）Web 前端启动：npm install + npm run dev，确认页面可正常访问。

（4）Android 编译：使用 Android Studio 打开 android/ 项目，Gradle 同步通过，可在模拟器上运行。

（5）静态资源与上传目录：确认后端能够挂载 web/cat-cafe-ui/public 下的 cats、products、avatars 静态资源目录；上传成功后

返回的 URL 能通过后端静态资源路径访问。

2. 测试方法

2.1 黑盒测试（主要方法）

本项目以黑盒测试为主，不依赖内部代码实现，仅根据需求规格和 API 文档设计测试用例。

适用对象：所有 API 接口、Web 前端页面、Android 前端页面。

具体做法：

（1）等价类划分：对输入字段（如 userName 长度、price 范围、orderStatus 枚举值）划分有效等价类和无效等价类，每个等价类至少设计一个测试用例。

（2）边界值分析：对数值型字段（如 price=0.01、stockQuantity=0、limit=0）和字符串长度字段（如 userName=1 字符、userName=50 字符）测试边界值。

（3）错误推测法：根据经验推测易出错场景，如并发重复点赞、删除已被引用的猫咪、订单状态非法跳转、库存扣到负数等。

2.2 白盒测试（辅助方法）

对关键业务逻辑进行代码审查级别的白盒分析，不执行完整的语句覆盖测试。

适用对象：订单库存流转逻辑、软引用清理逻辑、JWT 认证逻辑。

具体做法：

（1）代码走查：逐行审查订单下单时库存扣减与订单创建是否在同一事务中；订单取消/删除时库存恢复是否正确。

（2）路径覆盖：对订单状态流转（0→1→2→3、0→4）的每条合法路径进行测试，验证非法路径（如 3→0）被拒绝。

（3）条件覆盖：对软引用清理逻辑（cleanup.py）中每种 targetType/likeType 组合验证清理效果，确保无遗漏。

3. 测试环境与测试辅助工具

| 测试环境 | 硬件环境： 个人笔记本电脑（Windows 11，16GB 内存，512GB SSD），运行后端和数据库 Android 模拟器（AVD，API Level 30+），运行 Android 客户端 软件环境： 操作系统：Windows 11 Home China 数据库：MySQL 8.0.45 Community Server 后端：Python 3.12，FastAPI，Uvicorn Web 前端：Node.js 18+，Vite 开发服务器 Android：Android Studio Hedgehog，雷电模拟器9，以及真机 浏览器：Google Chrome 最新版 网络环境： 后端地址：http://127.0.0.1:8000 Web 前端地址：http://127.0.0.1:5173 Android 模拟器连接后端：http://10.0.2.2:8000 |
| --- | --- |
| 测试辅助工具 | 工具名称 用途 使用阶段 ──────────────────────────────────── curl 命令行接口测试，验证 HTTP 状态码 API 测试阶段 和响应体 浏览器开发者工具 Web 前端调试，Network 面板查看 Web 端测试阶段 （Chrome DevTools） 请求耗时和响应内容，Console 面板 查看错误日志 Swagger UI FastAPI 自动生成的交互式 API API 测试阶段 （/docs） 文档，可视化测试每个接口 Android Studio Android 端调试，Logcat 查看日志 Android 测试阶段 Logcat + Debugger MySQL Workbench 直接查询数据库验证数据一致性 全阶段 （如密码密文、库存数量、点赞记录） Claude Code AI 辅助生成测试用例草稿、代码 全阶段 审查辅助 |

4. 测试完成准则

本项目采用"基于测试用例"的完成准则。

4.1 功能性测试用例通过率

全部功能性测试用例通过率达到 100%。

功能性测试用例覆盖：

用户模块 12 接口 × 平均 3 个用例/接口 ≈ 36 个用例

猫咪模块 6 接口 × 平均 3 个用例/接口 ≈ 18 个用例

商品模块 7 接口 × 平均 3 个用例/接口 ≈ 21 个用例

订单模块 6 接口 × 平均 4 个用例/接口 ≈ 24 个用例

评论模块 5 接口 × 平均 3 个用例/接口 ≈ 15 个用例

点赞模块 3 接口 × 平均 3 个用例/接口 ≈ 9 个用例

上传模块 2 接口 × 平均 3 个用例/接口 ≈ 6 个用例

前端页面 20 个页面 × 平均 2 个用例/页面 ≈ 40 个用例

合计约 172 个功能测试用例，要求全部通过。

每个用例需覆盖：正常输入（期望成功）和至少一种异常输入（期望正确的错误码）。

4.2 非功能性测试用例通过率

非功能性测试用例（健壮性、安全性、安装部署）通过率达到 100%。

非功能性测试用例覆盖：

健壮性测试用例 ≈ 20 个（输入校验、权限校验、业务规则冲突、软引用清理）

安全性测试用例 ≈ 8 个（密码密文、Token 验签、权限隔离、防伪造、SQL 注入）

安装部署测试用例 ≈ 4 个（数据库初始化、后端启动、前端启动、Android 编译）

4.3 性能指标

所有性能测试用例（见 1.3 节）中标注的响应时间指标均应满足。

4.4 Bug 修复准则

测试中发现的 Bug 按以下优先级处理：

阻断级（系统崩溃、数据丢失）：必须修复，修复后回归全部相关用例。

严重级（功能无法使用、权限绕过）：必须修复，修复后回归该模块用例。

一般级（UI 瑕疵、提示不友好）：尽量修复，不影响通过准则。

建议级（优化建议）：记录但不阻塞交付。

5. 人员与任务表

本项目测试分为三个阶段：单元/接口测试阶段、集成/系统测试阶段、回归/交付测试阶段。

5.1 阶段一：单元/接口测试

与编码实现阶段并行，开发人员完成自己负责模块的接口后就进行测试。

| 人员 | 角色 | 职责、任务 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨文轩 | 测试工程师 | 商品模块全部接口测试，评论模块全部接口测试，点赞模块全部接口测试，订单模块全部接口测试 | 2026.05.16 |
| 石家桢 | 测试工程师 | 用户模块全部接口测试（正常+异常用例），猫咪模块全部接口测试 | 2026.05.16 |
| 陈际宇 | 测试工程师 | Swagger UI 交叉验证接口文档与实现是否一致， 协助排查接口问题 | 2026.05.16 |

5.2 阶段二：集成/系统测试

后端接口全部完成后，前端开发完成后，进行端到端集成测试和系统级测试。

| 人员 | 角色 | 职责、任务 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨文轩 | 测试负责人 | 制定测试计划，编写测试用例清单，Android 端功能测试（所有页面的顾客闭环流程），后端 API 性能测试（curl 测响应时间） | 2026.05.19 |
| 陈际宇 | 测试工程师 | Web 前端页面功能测试（所有页面的交互、表单校验、搜索筛选、分页、弹窗），用户界面测试（布局、主题、图片加载），浏览器兼容性测试（Chrome/Edge） | 2026.05.19 |
| 刘祖铭 | 测试工程师 | Web 端端到端流程测试（注册→登录→浏览→下单→订单管理→点赞评论→个人资料→注销），安全性测试（密码密文、Token、权限隔离），安装部署测试（init.sql 建表、后端启动验证） | 2026.05.19 |
| 石家桢 | 测试工程师 | Android 端功能测试（管理员功能、边界情况），软引用清理专项测试（删除猫咪/商品/评论/用户后逐一验证关联点赞和评论是否清理干净），性能测试（各接口响应时间记录），服务器环境验证 | 2026.05.19 |

5.3 阶段三：回归/交付测试

Bug 修复后进行回归验证，确认所有问题已修复且无新问题引入。

| 人员 | 角色 | 职责、任务 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘祖铭 | 测试负责人 | 汇总测试结果，编写测试报告，确认所有功能性测试用例通过，确认测试完成准则全部满足，整理交付文档 | 2026.05.21 |
| 陈际宇 | 测试工程师 | Web 端 Bug 修复后的回归验证，确认所有已修复 Bug 不再复现 | 2026.05.21 |
| 杨文轩 | 测试工程师 | Android 端 Bug 修复后的回归验证，后端接口修复后的回归验证 | 2026.05.21 |
| 石家桢 | 测试工程师 | 软引用清理 Bug 修复后的回归验证，协助回归测试，确保无新问题引入 | 2026.05.21 |