# 猫咖点单系统 — 结项报告

# 一、项目信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 猫咖点单系统（Cat Café Ordering System） |
| 项目类型 | 综合课程设计 |
| 开发团队 | 4 人 |
| 开发周期 | 2026 年 5 月 10 日 — 5 月 22 日（约 3 周） |
| 代码仓库 | GitHub: AllWillGone/cat-cafe (docker-deploy 分支) |
| 生产地址 | http://47.86.228.41 / http://pixelcat.tech |

# 二、项目交付物

| 交付物 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | MySQL 8.0 — 6 张表 + init.sql 建表脚本 + 演示数据 | [OK] |
| 后端 API | FastAPI — 41 个接口（公开10 + 登录14 + 管理员15 + 上传1） | [OK] |
| Web 管理端 | Vue 3 + Element Plus — 用户端 9 页 + 管理端 5 页 | [OK] |
| Android 顾客端 | Java + Retrofit + Glide — 4 Tab 完整闭环 | [OK] |
| 文件上传 | POST /api/upload — 管理员上传图片 | [OK] |
| Docker 部署 | Docker Compose — 4 服务（mysql/backend/nginx/adminer） | [OK] |
| 开发文档 | CLAUDE.md / 开发日志 / 四份报告 | [OK] |

# 三、技术成果

## 3.1 后端（Python FastAPI）

- 41 个 RESTful API 接口，覆盖用户/猫咪/商品/订单/评论/点赞/上传全部模块

- JWT 认证 + bcrypt 密码哈希 + 管理员权限守卫

- SQLAlchemy ORM + PyMySQL，手动 init.sql 建表保证结构可控

- 软引用清理（cleanup.py）—— 应用层补偿数据库不支持的跨表级联

- 短信验证码演示流程（send-sms-code → reset-password-by-phone）

- 手机号/用户名双模式登录

- 全模块 likeCount 统计（批量查询点赞数，避免 N+1）

- CORS 中间件 + 静态资源托管（/cats /products /avatars）

## 3.2 Web 前端（Vue 3 + Element Plus）

- 用户端：首页猫咪画廊 / 猫咪列表 / 商品列表 / 详情页 / 购物车 / 订单 / 点赞 / 评论 / 个人资料

- 管理端：用户管理 / 猫咪管理 / 商品管理 / 评论审核 / 订单管理

- 全模块搜索 + 筛选 + 排序 + 分页

- SVG 红心点赞按钮（灰心→红心切换）

- 图片上传选择器（管理员后台）

## 3.3 Android 顾客端（Java）

- 4 Tab 底部导航：首页 / 服务 / 动态 / 信息

- 15+ 个 Activity/Fragment，覆盖完整顾客流程

- Retrofit + OkHttp 网络层，NetworkHelper 统一 401 拦截

- Glide 图片加载（circleCrop 圆形头像，fitCenter 适配）

- CartManager 内存购物车 + SessionManager token 持久化

- 自定义 LikeController 统一处理点赞交互

- 文件上传（本地图片→Multipart→后端）

- SwipeRefreshLayout 下拉刷新

- Material 3 主题（淡橙色暖色调 #F3A35C）

## 3.4 DevOps

- Docker Compose 一键部署（4 服务）

- Nginx 反向代理 + SPA 路由 + 静态资源

- Adminer 数据库只读管理（教师查看用）

- VS Code Dev Container 开发环境

- 阿里云 ECS Ubuntu 24.04 生产环境

# 四、工作量统计

| 模块 | 接口/页面数 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户模块 | 12 接口 | A+B | [OK] |
| 猫咪模块 | 6 接口 | B | [OK] |
| 商品模块 | 7 接口 | D | [OK] |
| 评论模块 | 6 接口 | D | [OK] |
| 点赞模块 | 3 接口 | D | [OK] |
| 订单模块 | 6 接口 | A | [OK] |
| 上传模块 | 1 接口 | A | [OK] |
| Web 前端 | 14 页面 | C | [OK] |
| Android 端 | 15+ 页面 | A | [OK] |
| Docker 部署 | 4 服务 | A | [OK] |

总计：41 个 API 接口 + 14 个 Web 页面 + 15+ 个 Android 页面 + Docker 4 服务部署。

# 五、项目亮点

1. 全栈闭环：数据库 → 后端 API → Web 管理端 → Android 顾客端 → Docker 生产部署，完整可运行。

2. 软引用设计：comment 和 likes 通过 type+id 统一引用多表，一张表支持多种点赞/评论场景。

3. 批次聚合：orders 按 batchNo 聚合展示，支持多商品同批次下单，用户体验友好。

4. 权限分层：公开接口（游客浏览）/ 登录接口（顾客操作）/ 管理员接口（后台管理），JWT 三级校验。

5. Android 双模式头像：文本 URL 输入 + 本地图片文件上传双模式，自动适配。

6. 防重复点赞：应用层查重 + 数据库唯一约束双重保护，并发场景下 IntegrityError 回滚。

7. 软引用清理：cleanup.py 统一处理跨表级联删除，保证点赞不残留指向已删除对象。

# 六、不足与改进方向

1. 订单并发：库存扣减缺少行锁或乐观并发控制，高并发存在超卖风险。改进：SELECT ... FOR UPDATE 或版本号乐观锁。

2. 真实支付：当前无真实支付集成，订单状态由管理员手动变更。改进：接入微信/支付宝支付回调。

3. 短信验证：当前为演示模式直接返回验证码。改进：接入阿里云/腾讯云短信服务。

4. 图片管理：上传后无压缩/缩略图/删除功能。改进：Pillow 压缩 + 图片管理接口。

5. Web 管理端订单操作：仍使用 row.items[0].orderId，未遍历批次。改进：参照 Android 端的修复方式。

6. 日志与监控：生产环境缺少应用日志收集和性能监控。改进：接入 ELK/Prometheus。

# 七、项目总结

本次课程设计在 3 周时间内完成了一个全栈猫咖点单系统，包含 41 个后端 API 接口、14 个 Web 页面、15+ 个 Android 页面以及 Docker 容器化生产部署。

项目采用了前后端分离架构，后端 Python FastAPI 提供 RESTful API，Web 前端 Vue 3 + Element Plus 提供管理后台，Android 端 Java + Material 3 提供顾客端移动应用。数据库使用 MySQL 8.0，手动 init.sql 建表确保结构可控。

四人团队分工明确，通过 Git 协作开发，最终部署到阿里云 ECS 服务器（47.86.228.41），可通过浏览器和 Android App 访问。

项目实现了猫咖点单业务的核心闭环：浏览在岗猫咪和商品 → 点赞收藏 → 发表评论 → 加入购物车 → 下单购买 → 查看订单状态 → 管理个人信息。管理员可通过 Web 后台管理用户、猫咪、商品、评论和订单。

项目达到了课程设计的要求，并在多个方面做了超出基本要求的设计（软引用统一、批次聚合、双模式头像、全模块搜索等）。